Introdução

Numa fase inicial, este documento possibilita que se obtenha uma abordagem geral de todo o seu conteúdo, onde são apresentadas as horas de trabalho de cada membro da equipa, podendo assim controlar e otimizar a gestão do projeto, obtendo assim maior rentabilidade por parte de cada subequipa e elemento.

Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 21/02/2020 | 1.0 | Versão Inicial | Toda Equipa |
| 06/03/2020 | 1.1 | Revisão do Artefacto | Alexandre Fernandes |

Milestones chave

|  |  |
| --- | --- |
| Milestone | Data |
| Início da Elaboração | 21/02/2020 |
| Ponto de Situação | 28/02/2020 |
| Fim da Elaboração | 06/02/2020 |

Objectivos de alto nível

* Detalhar os requisitos funcionais da aplicação “SuddenAlert”;
* Elaboração da lista de riscos adaptando à situação atual;
* Conceção e implementação da arquitetura;
* Desenvolvimento da arquitetura e de Soluções Teste

|  |  |
| --- | --- |
| Performance | O desenvolvimento do produto foi de acordo com as especificações do cliente bem como os objectivos da UC |
| Segurança | Capacidade da aplicação de manter o bom funcionamento, respondendo a erros, falhas e defeitos |
| Simplicidade de Processos | Facilidade de compreensão por parte do utilizador |
| Qualidade de Objetivos | Melhor utilização dos recursos e aspeto geral da interface |

Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Issue | Status | Notes |
| Implementação do sistema de gamificação | A concluir | Cada serviço prisional terá de decidir como por em prática o sistema de gamificação |
| Host SQL | Concluido | Obtenção de um serviço de hosting de uma base de dados MySQL |
| Detalhar os cenários de use case | A concluir | Modificar os use case em função dos conhecimentos apreendidos |

Critérios de avaliação

* Passar todos os casos teste para as funcionalidades implementadas até ao momento
* Resposta favorável por parte dos docentes da UC

Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Assement target | Relatório do Momento 2 - Fase Elaboration |
| Assessment date | 6/02/2020 |
| Participants |  |
| Project Status |  |